Diseño del Analista OPEX Virtual BIA

Agente financiero-operativo en n8n para forecast, control y detección de desvíos de OPEX

BIA Energy — Operaciones / Finanzas Operativas

Documento de diseño v1.0 — 23 de abril de 2026

# 0. Resumen ejecutivo

El Analista OPEX Virtual es un agente que monitorea la ejecución del gasto operativo de BIA Energy, compara contra tarifario/presupuesto/baseline histórico, proyecta el cierre mensual, detecta anomalías y fuga de margen, y dispara comunicaciones proactivas (tickets, correos, Slack) cuando aparece un desvío accionable. No reemplaza al analista humano: le entrega el día abierto con los casos priorizados, el reporte mensual casi cerrado y una lista corta de decisiones.

Dado que todos los datos de costos viven en Metabase/DB, el agente puede arrancar ambicioso desde el día 1: sin OCR, sin ERP externo, sin parsing de PDFs. El trabajo real está en modelar bien los umbrales, construir forecast confiable y redactar narrativa financiera que el comité entienda en 30 segundos.

Recomendación ejecutiva: atacar los tres focos en paralelo en un MVP de 4 semanas — forecast de cierre mensual + reportería automática + detección de anomalías — con acción limitada a "alertar + abrir ticket/correo con aprobación humana". Bajo riesgo financiero, alto valor inmediato.

# 1. Contexto validado y decisiones arquitectónicas clave

### Respuestas recibidas en fase de descubrimiento

- Foco MVP: forecast y control presupuestal + reportería de cierre mensual + detección de anomalías y fuga de margen (los tres simultáneamente).

- Fuente de datos: todo en Metabase/DB. Sin OCR, sin ERP externo, sin parsing de PDFs.

- Nivel de automatización: detectar + abrir tickets/correos automáticos (acción comunicativa, no financiera). Aprobación humana antes del envío.

- Referencias disponibles: tarifario por contratista/servicio + presupuesto mensual por zona/contratista + baseline histórico (3–6 meses). Triple lente de comparación.

### Decisiones arquitectónicas derivadas

- El agente es analítico y comunicativo, no transaccional. No toca contabilidad, no glosa facturas automáticamente, no crea notas crédito.

- Tres capas de comparación se ejecutan en paralelo sobre cada transacción/OT: (a) tarifa esperada, (b) línea presupuestal, (c) baseline histórico estadístico. Cada capa genera una alerta independiente con severidad propia.

- Motor de forecast separado del motor de anomalías. Forecast es pronóstico prospectivo; anomalía es detección retrospectiva. Mezclar ambos ensucia la interpretación.

- IA solo en narrativa y clasificación de causa raíz. Los umbrales, cálculos y modelos estadísticos son determinísticos y testeables.

- Cadencia múltiple: tiempo real para alertas críticas, diaria para seguimiento, semanal para forecast, mensual para cierre. Evitar recalcular todo en cada ciclo.

- Versionado del tarifario y del presupuesto en tabla con effective_from/effective_to. Toda comparación es "a la fecha de la transacción".

- Trazabilidad forense desde el día 1. Cada alerta guarda fuente, regla disparada, valor observado, valor esperado, delta, severidad, evidencia (query + snapshot). Auditoría tiene que poder reproducir la alerta 6 meses después.

# 2. Descripción conceptual del agente

### Misión

Cerrar el mes antes del cierre. Convertir el OPEX de "revisión mensual reactiva" en "gestión continua con alertas tempranas, forecast confiable y cierre casi automatizado".

### Principios de diseño

- Evidencia siempre. Cada número lleva su query, fecha y valor de referencia.

- Explicable a Finanzas. Las narrativas del agente tienen que pasar el filtro de un comité financiero.

- Determinístico primero, IA después. Modelos estadísticos explícitos; IA solo en redacción y clasificación cualitativa.

- Baja fricción para el analista. El default es "aprobar con un click"; editar es la excepción.

- Conservador en acción. Alerta temprano, pero solo envía comunicación externa con aprobación humana en MVP.

- Observable y reversible. Dashboard de precisión, log de decisiones, kill switch, modo dry-run.

### Roles del agente

- Monitor: vigila la ejecución en tiempo casi real contra las tres referencias.

- Pronosticador: proyecta el cierre de mes por categoría, zona, contratista, tipo de servicio.

- Detective: identifica anomalías, outliers y patrones de fuga de margen.

- Narrador financiero: redacta resumen ejecutivo, comentarios del mes, explicaciones de variación.

- Coordinador: prepara correos/tickets a contratistas u operaciones para aclaración de desvíos.

- Auditor: mantiene trazabilidad completa (quién vio qué alerta, qué se envió, qué respuesta llegó, cómo cerró).

# 3. Alcance funcional

### 3.1 Monitoreo continuo real vs. referencias

Consulta periódica (cada 1–6 h configurable) sobre OTs cerradas y costos imputados. Calcula por cada transacción el delta contra tarifa pactada, línea presupuestal y baseline histórico. Genera alertas tipificadas y las prioriza por severidad.

### 3.2 Forecast de cierre mensual

Proyección rolling por categoría, zona, contratista y tipo de servicio usando tendencia al día de corte, estacionalidad intra-mes, OTs programadas pendientes y ajustes por decisiones conocidas. Salida: tabla "ejecutado / comprometido / proyectado / budget" con semáforo de desviación.

### 3.3 Detección de anomalías y fuga de margen

Detección multi-capa por transacción: sobrecobro vs tarifa, outlier estadístico (z-score), duplicado, sin soporte, patrón sistemático, material sin OT asociada, retrabajos encubiertos.

### 3.4 Cierre mensual automatizado

Al cierre del mes genera reporte ejecutivo (PDF/Slack/Sheet) con ejecución, variación vs budget, top desviaciones, pivots estándar para Finanzas, conciliación abierta y resumen narrativo redactado por IA listo para presentar.

### 3.5 Comunicación proactiva

Ante un desvío accionable prepara ticket interno, correo al contratista y mensaje Slack. Todo queda en estado "borrador" hasta aprobación humana. Se registra qué se envió, a quién, cuándo y si llegó respuesta.

### 3.6 Aprendizaje continuo

Cada alerta cerrada alimenta la base de casos con tipo, causa raíz, contratista y resolución. Con 3+ meses de historia, el agente recalibra umbrales, sugiere ajustes al tarifario/budget y estima tasa de falsos positivos por regla.

# 4. Fases de implementación

## Fase 1 — Monitor + reporte básico (semanas 1–2)

- Consultas Metabase/DB sobre transacciones de OPEX.

- Comparación vs tarifario y vs baseline histórico.

- Dashboard v0 en Metabase (real vs budget por zona/contratista).

- Resumen diario en Slack (ejecución, top desviaciones, pipeline).

- Salida: el analista deja de abrir 10 dashboards para construir el estado del día.

## Fase 2 — Forecast + anomalías + comunicación (semanas 3–4)

- Motor de forecast rolling con proyección a cierre de mes.

- Detector de anomalías multi-capa.

- Plantillas de ticket y correo con IA para narrativa.

- Flujo Slack con aprobación antes de enviar comunicación externa.

- Cierre mensual v0 (reporte ejecutivo + pivots + resumen IA).

- Salida: MVP entregable al final de semana 4.

## Fase 3 — Cierre asistido y recalibración (meses 2–3)

- Cierre mensual robusto con conciliación asistida.

- Recalibración de umbrales con 3 meses de historia.

- Detección de patrones sistemáticos (mismo contratista, mismo OR).

- Integración con calendario de pagos para priorizar alertas.

- Dashboard ejecutivo con KPIs de control.

## Fase 4 — Control continuo + acciones (meses 4–6)

- Acciones automatizadas de bajo riesgo (retención pendiente de soporte, apertura automática de glosa con doble aprobación).

- Sugerencias activas de ajuste tarifario y presupuestal.

- Modelos predictivos por contratista (reputación de cumplimiento, probabilidad de desvío).

- Auditoría mensual automatizada.

# 5. Arquitectura recomendada en n8n

### 5.1 Componentes lógicos

- Triggers múltiples: cron cada 1–6 h (monitoreo), diario 07:00 (resumen), semanal lunes 07:00 (forecast), mensual día 1 (cierre).

- Nodo de consulta Metabase/Postgres (transacciones, tarifario vigente, budget, baselines).

- Normalización + enriquecimiento (match con tarifa vigente, categorización contable, geocoding ligero).

- Tres motores paralelos: comparador tarifario, detector de anomalías estadísticas, pronosticador rolling.

- Motor de reglas de severidad y priorización.

- Nodo de IA (Gemini primario, Claude fallback) para narrativa, causa raíz, redacción.

- Generador de artefactos (Slack, correo borrador, ticket, reporte PDF).

- Cola de aprobación (tabla Postgres + mensajes Slack con botones).

- Ejecutor de envío tras aprobación (SMTP/Gmail API, Slack API, ticketing API).

- Persistencia en Cloud SQL Postgres con tablas versionadas.

- Dashboard Metabase alimentado por las tablas del agente.

- Manejo de errores con canal dedicado #bia-opex-errors.

### 5.2 Topología de infraestructura

- n8n self-hosted en Google Cloud Run (continuidad con el stack del Planner).

- Cloud SQL Postgres dedicado para tablas del agente OPEX (separado lógicamente del Planner, mismo cluster físico).

- Cloud Storage para snapshots mensuales, PDFs del cierre y evidencia histórica.

- Secret Manager para credenciales.

- Cloud Scheduler + Cloud Logging + Error Reporting.

- Integración con sistema de ticketing existente (Linear, Jira, Notion, Slack canal).

### 5.3 Separación entre lógica determinística e IA

| Categoría | Determinístico | IA (Gemini/Claude) |
| --- | --- | --- |
| Cálculo variación vs tarifa | Fórmula sobre DB | — |
| Baselines y z-scores | Estadística sobre DB | — |
| Forecast rolling | Modelo explícito (EWMA, regresión) | Ajuste cualitativo en casos raros |
| Detección duplicados | Matching por clave | Desambiguación parcial |
| Categorización contable | Lookup en catálogo | Clasificación cuando notas ambiguas |
| Severidad de alerta | Umbrales fijos | Re-ranking en borde |
| Clasificación causa raíz | — | Clasificador LLM con taxonomía |
| Narrativa cierre mensual | — | Redacción guiada con datos inyectados |
| Redacción correo contratista | — | Generación con plantilla |
| Resumen diario Slack | Estructura fija | Frase explicativa por bloque |
| Patrón sistemático | Agregación SQL + umbral | Lectura de notas para contexto |

# 6. Diagrama lógico del flujo

Representación textual del flujo principal (versión Mermaid entregada como apéndice en el repositorio).

[Cron 1-6h]   [Cron diario]   [Cron semanal]   [Cron mensual]

│              │                │                │

▼              ▼                ▼                ▼

[Consulta Metabase] (transacciones, tarifario, budget, baselines)

│

▼

[Normalización + match tarifa vigente]

│

├──────────────┬───────────────┬────────────────┐

▼              ▼               ▼                ▼

[Comparador    [Detector      [Forecast          [Generador

tarifario]     anomalías]     rolling]           pivots cierre]

│              │               │                │

└──────────────┴───────────────┴────────────────┘

│

▼

[Motor de severidad + priorización]

│

▼

[Nodo IA: narrativa + causa raíz + redacción]

│

┌──────────────┼──────────────┐

▼              ▼              ▼

[Slack resumen]  [Borrador correo] [Borrador ticket]

│              │              │

▼              ▼              ▼

[Cola de aprobación humana en Slack / dashboard]

│

┌────────────┼────────────┐

▼            ▼            ▼

[Aprobar]   [Editar]    [Descartar]

│            │            │

▼            ▼            ▼

[Enviar]   [Reabrir IA]  [Log motivo]

│

▼

[Log auditoría] ──► Dashboard Metabase + Cierre mensual

# 7. Lista de nodos sugeridos en n8n

| Nodo | Función | Notas |
| --- | --- | --- |
| Schedule Trigger × 4 | Cron para monitoreo, diario, semanal, mensual | Usar Cloud Scheduler en producción |
| Postgres / HTTP (Metabase) | Lectura de transacciones, tarifario, budget, baseline | Queries parametrizadas y versionadas |
| Code (normalización) | Match a tarifa vigente, categorización, geocoding | Con tests unitarios |
| Code (comparador tarifario) | Calcula delta vs tarifa por transacción | Tolerancia configurable por categoría |
| Code (detector anomalías) | z-score, duplicados, sin soporte, patrón sistemático | Cada detector como módulo independiente |
| Code (forecast) | EWMA / regresión / promedio móvil por categoría | Validar método con histórico |
| Google Gemini Chat Model | Narrativa, causa raíz, redacción correo | Structured output para causa raíz |
| Anthropic Chat Model | Redacción larga cierre mensual y postmortems | Fallback de calidad |
| If / Switch | Bifurca por severidad y tipo de alerta | — |
| Merge | Combina salida de los tres motores | — |
| Slack — Send Message | Resumen diario, alertas, cola de aprobación | Block Kit con botones |
| Webhook (interactivity) | Recibe aprobaciones desde Slack | Validar signing secret |
| Gmail / SMTP | Envío de correos tras aprobación | Dirección remitente dedicada |
| HTTP Request (ticketing) | Creación de ticket tras aprobación | Conector según sistema elegido |
| Postgres (writes) | alerts, approvals, comms, forecasts, closes | Retención 24 meses |
| PDF generator (Puppeteer/Gotenberg) | Reporte mensual en PDF | Plantilla HTML versionada |
| Error Trigger | Captura errores | Publica en #bia-opex-errors |
| Wait | Timeout de aprobación con escalamiento | Fallback: revisión manual |

# 8. Datos requeridos y fuentes

| Dato | Fuente primaria | Uso |
| --- | --- | --- |
| Transacciones de OPEX por OT | Metabase | Insumo principal |
| Categoría contable por transacción | Metabase (catálogo) | Agregación y reporte |
| Tarifario vigente (por contratista, servicio, OR) | Tabla versionada Cloud SQL | Comparación tarifa |
| Presupuesto mensual | Tabla versionada Cloud SQL | Forecast y control |
| Baseline histórico (3–6 meses) | Vista materializada en DB | Detección de outliers |
| OT asociada (tipo, estado, cierre) | Metabase | Validación de soporte |
| Notas de OT y de factura | Metabase | IA — causa raíz, duplicados |
| Acta de cierre / evidencia | Metabase / storage | Validación "sin soporte" |
| Pipeline de OTs pendientes | Metabase | Forecast de cierre |
| Calendario de pagos | Sheet o DB | Priorizar alertas antes de pagar |
| Log del agente | Cloud SQL | Auditoría y mejora continua |
| Catálogo de causas raíz | Tabla referencia | Clasificación consistente |
| Contratistas sensibles / VIP | Tabla referencia | Flags y políticas especiales |

# 9. Reglas de negocio iniciales

### 9.1 Reglas duras (determinísticas)

- Toda transacción con costo > tarifa × (1 + tolerancia) genera alerta de sobrecobro. Tolerancia por defecto 3%.

- Toda transacción con z_score > 2.5 contra baseline (tipo, zona, contratista) genera alerta de outlier.

- Dos transacciones del mismo contratista en misma OT/dirección y fecha idéntica → alerta de posible duplicado.

- Transacción sobre OT sin acta de cierre → alerta "sin soporte".

- Ejecución mensual > budget × 1.05 (mitad de mes) → alerta grado 1; > 1.10 → grado 2; > 1.20 → crítica.

- Proyección de cierre > budget × 1.10 → alerta de forecast crítico a al menos 5 días del fin de mes.

- Contratista con ≥3 alertas activas en el mes → flag de patrón sistemático y escalamiento.

- Material sin OT asociada → alerta de imputación huérfana.

- Toda comunicación externa (correo a contratista) requiere aprobación humana en MVP.

- Toda alerta queda con estado trazable (open, ack, in_progress, resolved, false_positive).

- Toda resolución captura causa raíz seleccionada + texto libre opcional.

- Cada regla se ejecuta contra la versión del tarifario/budget vigente a la fecha de la transacción (no la actual).

### 9.2 Reglas blandas (IA + heurística)

- Clasificación de causa raíz sobre notas de la OT y de la factura.

- Narrativa explicativa de variación por categoría.

- Identificación de "historia" en patrones (un contratista que va escalando desvíos mes a mes).

- Redacción del correo de aclaración con tono profesional consistente.

- Sugerencia de ajuste tarifario cuando un contratista sistemáticamente factura por encima.

# 10. Motor de forecast

El forecast es el núcleo que convierte al agente en proactivo. Se recomienda arrancar con métodos simples, explicables y explícitos antes de saltar a ML.

### 10.1 Método por defecto — EWMA + pipeline

proyección_cierre = ejecutado_al_día + (ritmo_ewma × días_restantes) + costo_esperado_pipeline

- ritmo_ewma = promedio ponderado exponencial del gasto diario (ventana 20 días, α = 0.3).

- costo_esperado_pipeline = Σ OTs programadas × tarifa esperada × probabilidad de ejecución.

### 10.2 Método secundario — regresión lineal sobre acumulado

Con corrección por estacionalidad intra-mes (primera/segunda quincena). Útil cuando el EWMA subestima por cambios de régimen.

### 10.3 Validación

Backtesting sobre los últimos 3–6 meses: MAE y sesgo. Se elige el método con menor MAE por categoría. Métodos por categoría pueden diferir.

### 10.4 Confianza y banda

Cada forecast entrega punto central + banda alta/baja (P80) + nivel de confianza. Si el budget cae dentro de la banda, alerta es amarilla; si está fuera, roja.

### 10.5 Re-forecast

Recálculo diario y muestra evolución semana a semana: "el lunes proyectábamos $X, hoy $Y, delta Z%". Permite detectar degradación temprana.

# 11. Motor de detección de anomalías

Cinco detectores independientes, combinados en el motor de severidad.

### 11.1 Sobrecobro vs tarifa

alerta si costo_unitario > tarifa_vigente × (1 + tolerancia). Tolerancia 3% por defecto, configurable por categoría.

### 11.2 Outlier estadístico

alerta si abs((costo − baseline_mean) / baseline_std) > 2.5, baseline por (tipo_servicio, zona, contratista), ventana 3–6 meses, mínimo 10 observaciones.

### 11.3 Duplicado

alerta si existen ≥2 transacciones con (contratista, dirección, fecha±1d, monto±5%) o (OT_id, contratista, categoría) repetido.

### 11.4 Sin soporte

alerta si transacción está sobre OT no cerrada con acta, por más de 7 días tras facturación.

### 11.5 Patrón sistemático

alerta si un (contratista, zona) tiene ≥N outliers en ventana de 30 días. Escalamiento automático: revisar tarifario o desempeño.

### 11.6 Fuga silenciosa de margen

alerta si la diferencia (costo_real − costo_teórico) para (cliente, OR, mes) supera X%. Detecta degradación agregada, no outlier individual.

# 12. Matriz de alertas

| ID | Tipo | Condición | Severidad | Acción por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sobrecobro vs tarifa ≤ 5% | Costo 3–5% sobre tarifa | Baja | Solo log |
| A2 | Sobrecobro 5–15% | Costo 5–15% sobre tarifa | Media | Slack + ticket interno |
| A3 | Sobrecobro > 15% | Costo > 15% sobre tarifa | Alta | Slack urgente + correo contratista (aprobación) |
| A4 | Outlier z > 2.5 | Fuera de banda histórica | Media | Slack + ticket |
| A5 | Outlier z > 3.5 | Muy fuera de banda | Alta | Slack urgente + correo contratista |
| A6 | Duplicado probable | Match por clave | Alta | Slack + ticket (retener validación) |
| A7 | Sin soporte > 7 días | Factura sin acta cierre | Media | Correo a operaciones |
| A8 | Desvío budget > 5% | Real acumulado > budget × 1.05 | Media | Slack + entrada en cierre |
| A9 | Desvío budget > 10% | Real > budget × 1.10 | Alta | Slack urgente + escalar |
| A10 | Forecast > budget × 1.10 (≥5d) | Proyección supera budget | Alta | Slack + reunión sugerida |
| A11 | Patrón sistemático | ≥3 alertas mismo contratista/mes | Crítica | Slack crítico + revisión contrato |
| A12 | Fuga silenciosa | Costo agregado vs teórico > X% | Alta | Análisis profundo + ticket finanzas |
| A13 | Material sin OT | Consumo sin OT asociada | Media | Ticket a operaciones |
| A14 | Contratista recurrente | Desvíos sistemáticos X meses | Crítica | Revisión relación comercial |

Gobernanza: umbrales en tabla opex_rules versionada. Cambios por PR con aprobación Finanzas + Operaciones. Tasa de falsos positivos por regla se mide mensualmente.

# 13. Formatos de comunicación

### 13.1 Resumen diario Slack (07:30)

*Analista OPEX BIA — 23/abr/2026*

Ejecución del día anterior: *$X.XXX.XXX*  |  MTD: *$Y.YYY.YYY* (⚠ 8.2% sobre budget)

🔴 Alertas altas/críticas: *4*

🟡 Alertas medias: *11*

🟢 Cerradas ayer: *7*

*Top 3 desviaciones del día:*

• Contratista Beta — NORM Bogotá — $1.2M vs $980k esperado (+22%)

• Cobro duplicado posible — OT-48201 — Contratista Alfa

• 5 facturas sin acta de cierre > 7 días

Forecast cierre mes: *$Z.ZZZ.ZZZ*  (budget $W.WWW.WWW, +6.1%)

[Ver cola de aprobación (4)]   [Abrir dashboard]   [Pausar alertas no críticas]

### 13.2 Alerta individual con cola de aprobación

:warning: *Sobrecobro > 15% — OT-48217*

Contratista: Alfa  |  Tipo: INST  |  Zona: Medellín

Costo reportado: $520.000   Tarifa vigente: $430.000 (delta +20.9%)

Causa raíz sugerida (IA): "Facturación con material no contemplado en tarifa plana"

Evidencia: query OPEX-0428 | acta cierre no adjunta

Acciones propuestas:

• Correo al contratista solicitando desglose (borrador listo)

• Ticket a operaciones para validar alcance

[✉️ Enviar correo (ver borrador)]   [🎫 Crear ticket]   [👀 Dashboard]   [❌ Falso positivo]

### 13.3 Borrador de correo al contratista

Asunto: Solicitud de aclaración — OT-48217

Estimado equipo Contratista Alfa,

Al revisar la ejecución del 22/abr/2026 identificamos una diferencia respecto a

la tarifa vigente en la OT-48217 (INST, Medellín, Cra 65 #45-12):

• Valor facturado: $520.000

• Tarifa de referencia: $430.000

• Diferencia: +20.9%

Agradecemos compartir el desglose de materiales, horas adicionales o conceptos

extraordinarios que justifiquen la diferencia, junto con el acta de cierre

correspondiente.

Fecha límite de respuesta: 27/abr/2026.

Cordial saludo,

Equipo OPEX — BIA Energy

### 13.4 Resumen ejecutivo de cierre mensual

*Cierre OPEX — Marzo 2026*

Ejecución total: $XXX  (budget $YYY, variación +/- Z%)

Narrativa (IA): El mes cerró X% sobre presupuesto, con Bogotá como principal

driver (+15% vs budget) explicado por mayor volumen de NORM y dos contratos

de servicio extraordinario. Medellín y Cali ejecutaron en línea. El

Contratista Alfa concentró 3 alertas sistemáticas; se recomienda revisión de

tarifario antes de abril.

Top drivers de variación:

• ...

• ...

Anomalías detectadas y cerradas: 42  |  Abiertas al cierre: 5

Ahorro estimado por alertas atendidas: $XXX

Anexos: pivot_zona.xlsx | pivot_contratista.xlsx | alertas_abiertas.csv

### 13.5 Alerta crítica de forecast

:rotating_light: *Forecast crítico — Marzo 2026*

Proyección cierre: *$X* | Budget: *$Y* | Variación proyectada: *+12.3%*

Días restantes: 8   |   Confianza: 82%

Principales contribuyentes a la desviación:

1. Zona Bogotá (+$X)

2. Contratista Alfa (+$Y)

3. Tipo REQA sobre-ejecutado (+$Z)

Acción sugerida: reunión breve con coordinador y plan de contención de los 3

drivers antes del día 25.

[Agendar reunión]   [Ver dashboard]   [Abrir plan de contención]

# 14. Roles y aprobadores

| Rol | Responsabilidad | Interacción con el agente |
| --- | --- | --- |
| Analista OPEX | Revisar alertas, aprobar comunicaciones, cerrar casos | Interlocutor principal en Slack / dashboard |
| Coordinador Finanzas Operativas | Validar desvíos críticos, autorizar acciones de alto grado | Escalamiento en críticos + revisión cierre mensual |
| Coordinador Operaciones | Contexto operativo para desvíos | Recibe tickets del agente |
| Product Ops / Ingeniería | Mantener agente, reglas, infra | Dueño de código, matrices, pipelines |
| Auditor interno | Revisar trazabilidad y calidad de alertas | Consulta tablas de logs y reportes mensuales |
| Contratistas externos | Responder solicitudes de aclaración | Reciben correos iniciados tras aprobación humana |

# 15. Riesgos del proyecto

| Categoría | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Tarifario/budget desactualizados generan falsos positivos masivos | Tabla versionada + alertas tarifa expirada + monitoreo FP |
| Técnico | Baseline contaminado por periodo atípico | Ventanas configurables + exclusión de outliers al calcular baseline |
| Técnico | Forecast se degrada por cambios operativos | Re-forecast diario + alerta si error supera umbral |
| Operativo | Fatiga de alertas (ruido Slack) | Diseño tiered + severidad + digests + umbrales auto-ajustables |
| Operativo | Correos percibidos como auditoría hostil | Aprobación humana + tono profesional + plantilla revisada |
| Financiero | Falso positivo en comunicación externa daña relación | MVP no acciona contabilidad; historial de FP visible |
| Financiero | Forecast sesgado induce malas decisiones | Banda de confianza + evolución histórica + backtesting |
| Gobierno | Sin trazabilidad podría violar auditoría | Logs inmutables + snapshot de evidencia + retención 24 meses |
| Adopción | Analista no confía en IA | Transparencia + precisión visible + IA solo en narrativa |
| Costos | Consumo de LLM escala con volumen | Filtro determinístico fuerte; IA solo en cola y cierre |

# 16. Supuestos que deben validarse

- Los datos en Metabase están categorizados contablemente de forma consistente o existe mapeo claro.

- El tarifario vigente es consultable con fecha de efectividad y está actualizado.

- El budget mensual existe con granularidad (zona, contratista, categoría) suficiente.

- Existe acta/evidencia de cierre digital referenciable en la OT.

- El analista OPEX está dispuesto a usar Slack como cola principal de aprobación.

- Finanzas tolera un MVP donde el agente no ejecuta acciones contables en 4–6 semanas.

- Existe dirección de correo dedicada (ej. opex@bia.app) para comunicaciones salientes.

- Se puede conectar con sistema de ticketing interno (o Slack canal dedicado como v0).

- Existe presupuesto Cloud (~US$200–500/mes, ligeramente superior al del Planner).

# 17. Métricas de éxito

| KPI | Definición | Meta 3 meses |
| --- | --- | --- |
| MAE del forecast mensual | Error absoluto medio (día 20 vs cierre real) | ≤ 3% |
| Cobertura de alertas útiles | alertas accionadas / total alertas | ≥ 60% |
| Tasa de falsos positivos | FP / total alertas | ≤ 20% |
| Tiempo cierre alerta alta/crítica | mediana detección → resolución | ≤ 48 h |
| Ahorro detectado directo | Σ montos glosados/ajustados | Reportado mensual |
| Ahorro evitado indirecto | Σ montos corregidos por intervención | Reportado mensual |
| % alertas cerradas sin intervención externa | Resueltas internas / total | ≥ 50% |
| Tiempo de cierre mensual | Días fin de mes → reporte listo | ≤ 3 días |
| Adopción recomendaciones IA | aceptadas / generadas | ≥ 70% |
| Cobertura reglas ejecutándose | activas / definidas | 100% |
| Precisión clasificación causa raíz | F1 sobre muestra | ≥ 0.80 |
| Horas ahorradas al analista | h/semana automatizadas | ≥ 15 h/semana |

# 18. Roadmap hacia control continuo

| Hito | Objetivo | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Kickoff + descubrimiento | Validar supuestos, modelo de datos, vigencia tarifario/budget | Semana 0 |
| Fase 1 | Monitor + dashboard + resumen diario | Semana 2 |
| Fase 2 — MVP | Forecast + anomalías + comunicación + cierre v0 | Semana 4 |
| Piloto controlado | Uso real 4–6 semanas con analista titular | Semanas 5–10 |
| Versión 3 meses | Cierre asistido + recalibración + ticketing + dashboard ejecutivo | Mes 3 |
| Versión 6 meses | Acciones contables bajo riesgo + modelos predictivos | Mes 6 |

# 19. Recomendaciones de herramientas complementarias

- n8n self-hosted (Cloud Run): orquestación, continuidad con el Planner.

- Gemini 2.x Flash/Pro: LLM primario por costo y contexto amplio para narrativa mensual.

- Claude API (Haiku/Sonnet): fallback de calidad para redacción de cierre mensual y correos delicados.

- Cloud SQL Postgres: almacén del agente (alerts, approvals, comms, forecasts, closes, rules).

- Metabase: dashboards operativos y ejecutivos, pivots, drill-down.

- Gmail API o SendGrid: envío de correos tras aprobación. Dominio remitente dedicado.

- Sistema de ticketing: Linear, Jira, Notion o canal Slack con convención si no hay.

- Puppeteer / Gotenberg: generación de PDF del cierre mensual desde HTML versionado.

- Cloud Scheduler + Cloud Logging: triggers y observabilidad.

- Git + GitHub Actions: versionado de reglas, prompts, workflows, plantillas de correo.

- Opcional — Looker Studio: solo si Finanzas prefiere ese dashboard sobre Metabase.

- No recomendado: Google Sheets como fuente de verdad para tarifario/budget. Si existen, migrar a tabla versionada en fase 0.

# 20. Gobierno, control y seguridad

- Bitácora completa en tablas: opex_alerts, opex_approvals, opex_communications, opex_forecasts, opex_closes, opex_rules. Inmutables (solo append).

- Tarifario y budget con campos effective_from/effective_to. Cada cálculo guarda la versión usada.

- Control de cambios de reglas y umbrales vía Git. Changelog aprobado por Finanzas + Operaciones.

- Modo simulación (dry_run=true): el agente genera todo pero no envía correos ni crea tickets.

- Modo auditoría: vistas read-only en Metabase sobre las seis tablas.

- Kill switch en Slack (/opex pause) + flag en DB.

- Doble aprobación: correos con desvío > 15%, acciones contables fase 4, cambios de tarifario sugeridos.

- Manejo de errores: canal Slack dedicado, reintento con backoff, fallback a revisión humana tras 3 fallos.

- Retención: logs 24 meses en Postgres + export anual a Cloud Storage.

- Seguridad del correo saliente: dominio dedicado con SPF/DKIM/DMARC + footer legal estándar + whitelist de dominios destino.

# 21. Preguntas de clarificación pendientes

- ¿Cuál es la granularidad mínima con que existe budget mensual hoy (zona? contratista? categoría contable?)? ¿Está digital y consultable?

- ¿Dónde vive el tarifario por contratista y con qué cadencia se actualiza? ¿Tiene fechas de vigencia?

- ¿Qué tabla/vista en Metabase es la fuente de verdad de transacciones OPEX y quién la mantiene?

- ¿Existe una dirección de correo corporativa (p. ej. opex@bia.app) con SPF/DKIM configurados?

- ¿Qué sistema de ticketing usa Operaciones/Finanzas hoy? ¿Está conectado o se empieza con canal Slack?

- ¿Qué umbrales de desviación se consideran hoy "aceptables" (tolerancia tarifa, desvío budget)?

- ¿Quién aprueba correos salientes a contratistas: el analista OPEX o debe escalar al coordinador?

- ¿Hay contratos o contratistas con tratamiento especial (tarifa variable, cap mensual, gain-share)?

- ¿Existe política formal de glosa / retención de pago, o el agente solo alerta sin recomendar retención?

- ¿Qué políticas aplican para el cierre mensual: fecha de corte, plazo de revisión, formato esperado?

# 22. MVP ejecutable en 4 semanas

| Semana | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infra base (n8n + Postgres + Slack app + Cloud Scheduler) + queries OPEX + tablas versionadas de tarifario/budget + baseline histórico | Dashboard v0 muestra ejecución real vs budget vs baseline del mes |
| 2 | Comparador tarifario + detector de outlier + resumen diario Slack + cola de aprobación con borradores de correo/ticket | Analista recibe resumen 07:30 y puede aprobar/rechazar ≥10 alertas/día |
| 3 | Forecast rolling EWMA + validación backtest + alertas de desvío budget + alertas de forecast crítico | Forecast en dashboard con banda de confianza; backtest 3 meses con MAE reportado |
| 4 | Cierre mensual v0 (reporte ejecutivo IA + pivots + PDF) + plantillas de correo + dashboard ejecutivo + documentación | Cierre de abril generado automáticamente el 1 de mayo |

Supuesto operativo: un dev 60% + analista OPEX champion 30% + acceso priorizado a Metabase.

# 23. Automatizable hoy vs. pendiente de madurez

### Automatizable hoy (sin bloqueos)

- Monitoreo real vs tarifario, budget y baseline.

- Forecast EWMA + regresión + validación backtest.

- Detección de outliers, duplicados, sin soporte.

- Resumen diario, alertas, cola de aprobación en Slack.

- Generación de correos y tickets con aprobación humana.

- Cierre mensual automatizado con narrativa IA.

- Dashboard operativo y ejecutivo.

### Requiere madurez de datos, reglas o gobierno

- Acciones contables automáticas (glosa, retención, nota crédito).

- Recalibración automática de umbrales (mínimo 3 meses de casos cerrados).

- Modelos predictivos por contratista (requieren histórico suficiente).

- Sugerencia automática de ajuste tarifario (requiere proceso formal con contratistas).

- Detección de fraude intencional (requiere investigación adicional y reglas legales).

# 24. Cierre

El Analista OPEX Virtual es, de los dos agentes diseñados, el que puede arrancar más ambicioso porque los datos están limpios en Metabase y la acción del MVP se limita a comunicación con aprobación humana — bajo riesgo financiero, alto valor inmediato. El camino a 3 meses es consolidar forecast, cerrar ciclo con Finanzas y automatizar el cierre mensual. El camino a 6 meses introduce acciones contables de bajo riesgo con doble aprobación y modelos predictivos por contratista.

Las dos decisiones críticas para arrancar son: (a) confirmar granularidad del budget y vigencia del tarifario, y (b) acordar con Finanzas el protocolo de comunicación saliente a contratistas (tono, plazos, doble aprobación para desvíos altos). Con esas dos palancas resueltas, el agente puede entregar valor medible desde la semana 2.

Próximo paso sugerido: sesión de 60 min con el analista OPEX + coordinador de Finanzas para validar las 10 preguntas abiertas, acordar umbrales iniciales y consensuar la plantilla de correo saliente.